|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO** | | | | |
| **1º SPRINT**  **30/10 - 06/11** | * Criação do layout do site, criação de telas, porém sem ser funcional ainda. * Criar a navegação entre telas. | | | |
| **2º SPRINT**  **07/11 - 09/11** | * Tornar funcional cadastro de pessoas físicas. * Tornar funcional cadastro de lojas. | | | |
| **3º SPRINT**  **10/11 - 12/11** | * Tornar funcional login de pessoas físicas. * Tornar funcional login de lojas. | | | |
| **4º SPRINT**  **13/11 - ...** | * Implementar geolocalização. | | | |
| **5º SPRINT**  **17/11 - 19/11** | * Implementação da funcionalidade “seguir”. * Implementação de uma contagem manual para casos específicos do cliente. | | | |
| **6º SPRINT**  **20/11 - 22/11** | * Participação no fórum. * Visualização do fórum. | | | |
| **7º SPRINT**  **23/11 - 25/11** | * Implementação da busca por lojas. * Implementação da função Entrar em contato. * Implementação da função de Logout de usuário. | | | |